MIA

Faz 6 — Üretim Denetimi & İlk Müşteri Hazırlığı

AI Safety Intelligence — miaissagligi.com  •  Production Hardening sonrası  •  Haziran 2026

Faz 1–5 (API güvenliği, uyum, AI doğrulama, altyapı, faturalandırma) tamamlandıktan sonraki durum. Bu bir denetim raporudur.

# Yönetici Özeti

Beş hardening fazı sonunda MIA, gelişmiş bir MVP'den üretime yakın bir SaaS platformuna taşındı. API'ler kimlik+rate-limit+kota ile korunuyor, KVKK rıza akışları ve audit trail canlı, AI doğrulama çerçevesi kurulu (gerçek veri bekliyor), tek host (Netlify) + sağlık/temizlik işleri çalışıyor, plana bağlı kota zorlamalı sağlayıcı-bağımsız faturalandırma mimarisi hazır. İlk ödeme yapan müşteriye giden yolda kalan engeller artık çoğunlukla kod değil; ölçülmüş AI metriği (saha verisi), ödeme sağlayıcısı bağlantısı, hesap-tarafı üretim planları ve hukuki imza.

Üretime hazırlık skoru: 42 → 74 / 100

# 1. Fazlarda Ne Tamamlandı

| Faz | Sonuç |
| --- | --- |
| 1 — API Güvenliği | detect/analyze/scan: JWT/token + origin allowlist + rate-limit + kota + log; Modal proxy; fail-closed. Doğrulandı (403/401). |
| 2 — Uyum | KVKK açık rıza (kayıt) + görüntü işleme/sınır ötesi rıza modalı; consents audit trail + sürüm; tüm çıktılarda disclaimer. |
| 3 — AI Doğrulama | Yeniden üretilebilir validation framework + kamu performans sayfası (ölçüm bekliyor); kanıtsız iddialar ölçüme bağlandı; model sürüm takibi. |
| 4 — Altyapı | /api/health env enforcement; günlük api_usage temizliği; tek host (Netlify); korumasız Vercel kopyaları kaldırıldı. |
| 5 — Faturalandırma | subscriptions tablosu + plan kayıt defteri; plana bağlı aylık AI kotası zorlaması; hesap/billing sayfası; sağlayıcı-bağımsız webhook. |

# 2. Güncellenmiş Hazırlık Skoru

| Kategori | Önce→Sonra | Not |
| --- | --- | --- |
| Çekirdek işlevsellik | 7→8 | Stabil; hesap/kota eklendi |
| Güvenlik | 4→8 | API koruması + fail-closed; CSP/MFA hâlâ açık |
| Veri gizliliği / uyum | 3→7 | Rıza+audit+disclaimer; VERBİS/saklama hukuki |
| AI güvenilirlik | 4→7 | Framework hazır; ölçülmüş sayı bekliyor |
| Kurumsal hazırlık | 2→3 | Org/RBAC/SSO hâlâ yok |
| Faturalandırma | 1→6 | Mimari+kota hazır; gerçek tahsilat bağlı değil |
| Gözlemlenebilirlik / DevOps | 3→6 | health+temizlik+tek host; Sentry/analytics yok |
| UX / güven / dönüşüm | 5→6 | Performans sayfası, hesap; analytics yok |
| Ölçeklenebilirlik | 4→6 | Kota+retention; free tier+base64 DB sürüyor |

Genel: 74 / 100

# 3. Kalan Riskler

- P0 Ölçülmüş AI metriği yok: framework hazır ama gerçek saha verisiyle çalıştırılmadı. İlk müşteriye somut doğruluk sayısı sunmak için Mostar verisi + run_validation şart.

- P0 Gerçek tahsilat bağlı değil: plan/kota hazır; iyzico/Stripe adaptörü + sandbox testi yapılmadan otomatik gelir alınamaz (pilotta manuel fatura kabul edilebilir).

- P0 Hesap-tarafı üretim planları: Supabase Free, Roboflow Free (15 kredi), kişisel Modal — gerçek pilot yükünde tükenir/yedeksiz. Ücretli planlar şart.

- P1 Kurumsal hesap modeli yok: tek kullanıcı; org/RBAC/SSO olmadan çok kullanıcılı firma ekipleri tam karşılanmaz.

- P1 Hukuki imza: veri sorumlusu unvanı, VERBİS kaydı, saklama süreleri, işleyen (Roboflow/Modal) DPA'ları bir hukuk danışmanıyla resmileştirilmeli.

- P1 Gözlemlenebilirlik: Sentry (hata) + ürün analitiği + uptime/status hâlâ yok.

- P2 CSP/MFA/SRI, nesne depolama (pdf_base64→Storage), captcha, yüz bulanıklaştırma.

# 4. Kurumsal Hazırlık

Kurumsal (büyük müteahhit / çok şantiye) satış için kalanlar: organizasyon + rol bazlı erişim (RBAC), SSO/SAML, denetim günlüğü, SLA, çoklu saha hiyerarşisi, DPA + alt-işleyen listesi, ISO 27001/SOC 2 yol haritası. Bunlar ilk pilot/KOBİ müşteriler için zorunlu değil; kurumsal segmente geçişte planlanmalı.

# 5. İlk Ödeme Yapan Müşteri Checklist'i

## Teknik (büyük ölçüde tamam)

- API güvenliği canlı (Faz 1) — doğrulandı.

- Rıza + audit trail + disclaimer canlı (Faz 2).

- Plana bağlı kota zorlaması canlı (Faz 5).

- Sağlık kontrolü status:ok (Faz 4).

## Açık aksiyonlar (ilk müşteriden önce)

- P0 Mostar pilot verisiyle run_validation çalıştır → ai-performans.html gerçek mAP/precision göstersin.

- P0 Hesap-tarafı: Supabase Pro + Roboflow & Modal ücretli plan + yedek/limit uyarıları.

- P0 Tahsilat yöntemi: ya iyzico/Stripe sandbox→canlı bağla, ya da pilot için yazılı manuel fatura anlaşması.

- P1 Hukuk danışmanı: KVKK metinleri + DPA + sözleşme/SLA imzası.

- P1 Sentry + basit analytics (huni ölçümü) ekle.

- P1 Pilot sözleşmesi + onboarding (saha kurulumu: kamera/QR, kullanıcı eğitimi).

Sonuç: Platform teknik olarak kontrollü bir ilk pilot/ödeme için hazır seviyeye geldi (74/100). Kalan P0'lar kod değil; veri (AI ölçümü), hesap planları ve ticari/hukuki adımlar. Mostar pilotu bu maddeleri kapatmak için doğal bir ilk müşteri adayı.