MIA

Production-Readiness & SaaS Audit

AI Safety Intelligence — miaissagligi.com

Hazırlayan: CTO / Ürün / UX / DevOps / Güvenlik / Enterprise SaaS danışman rolü  •  Haziran 2026

Kapsam: tüm sayfalar, akışlar, formlar, AI iş akışları, raporlama, güvenlik, gizlilik, ölçeklenebilirlik. Bu bir denetim raporudur — hiçbir kod/UI değiştirilmemiştir.

# Yönetici Özeti

MIA, çalışan kimlik doğrulaması, gerçek AI çıkarımı (Roboflow + Modal), Supabase veritabanı/RLS, KVKK dahil yasal sayfalar ve TR/EN/ES çoklu dil ile sağlam bir MVP seviyesindedir. Ancak gerçek ödeme yapan müşterilere açılmadan önce dört kritik boşluk var: (1) AI doğruluğunun kendi verisiyle doğrulanmamış olması ve yasal sorumluluk dili eksikliği, (2) faturalandırma/abonelik altyapısının olmaması, (3) çok kullanıcılı/kurumsal hesap modeli (organizasyon + roller) eksikliği, (4) güvenlik ve veri-gizliliği sertleştirmesinin (rate limit, DPA, veri saklama, izin) tamamlanmamış olması.

Üretime hazırlık skoru: 42 / 100  — Gelişmiş MVP; gerçek müşteri için P0 maddeler tamamlanmadan üretim önerilmez.

# Bölüm 1 — Platformun Mevcut Güçlü Yönleri

- Gerçek kimlik doğrulama: Supabase Auth ile kayıt, giriş, e-posta doğrulama, şifre sıfırlama tam çalışıyor; istemci tarafı anon key doğru şekilde kullanılıyor (servis anahtarı sunucuda).

- Gerçek AI çıkarımı: demo (sentetik) ve canlı (Roboflow proxy) modları + ağır video için Modal backend — gerçek tespit yapan iki hat mevcut.

- Satır seviyesi güvenlik (RLS): analyses, workers, equipment, checkpoints, scans tabloları sahibine kilitli; demo/chat sadece insert.

- Yasal temel: KVKK, gizlilik, kullanım şartları sayfaları mevcut — Türkiye pazarı için kritik avantaj.

- Çok dillilik (TR/EN/ES) ve karanlık/aydınlık tema; tutarlı altın-vurgu marka dili.

- Üretkenlik araçları: markalı PDF/CSV raporlar, ihlal raporu sayfası, QR üretme/tarama, haftalık e-posta özeti.

- Sırlar ortam değişkeninde (Roboflow/Resend/Service role); .env.example sızdırmıyor.

- Güvenlik başlıkları kısmen var (nosniff, X-Frame-Options, HSTS) ve hassas sayfalarda noindex.

# Bölüm 2 — Gerçek Müşteri Kullanımını Engelleyen Kritik Sorunlar

- P0 Faturalandırma yok: ödeme/abonelik altyapısı (iyzico/Stripe) yok; fiyatlar gösteriliyor ama parayı tahsil edip planı uygulamanın yolu yok. Gerçek SaaS geliri imkânsız.

- P0 Kurumsal hesap modeli yok: tek kullanıcı/hesap; organizasyon, takım, rol (admin/İSG uzmanı/izleyici) kavramı yok. Bir inşaat firmasının ekibi aynı veriyi paylaşamaz.

- P0 AI doğruluğu doğrulanmadı: Roboflow modeli ~%70 mAP, kendi sahanızda ölçülmedi (S1 baseline çalışmadı). Pazarlama 'gerçek zamanlı/yüksek doğruluk' ima ediyor — kanıt yok, yanlış beyan riski.

- P0 Yasal sorumluluk dili eksik: raporlar İSG kararı için kullanılabilir; 'AI destekli, sertifikalı İSG denetiminin yerine geçmez' uyarısı yok → ciddi yükümlülük riski.

- P0 API maliyet/suistimal koruması yok: /api/detect ve Modal endpoint kimlik/origin/rate-limit içermiyor; herkes POST atıp Roboflow kredisini/Modal faturasını tüketebilir (maliyet DoS).

- P0 Veri gizliliği & sınır ötesi aktarım: çalışan görüntüleri (kişisel veri) Roboflow/Modal (ABD) işleniyor; KVKK açık rıza + aktarım taahhüdü + işleyen sözleşmesi (DPA) yok.

- P1 Üretim kapasitesi değil: Supabase free, Roboflow free (15 kredi), kişisel Modal hesabı ve hardcoded kişisel Modal URL'i — gerçek yük için yetersiz.

# Bölüm 3 — Profesyonel SaaS İyileştirmeleri

- P0 Self-serve onboarding + faturalandırma: kayıt → plan seç → ödeme → kullanım; iyzico (TR) veya Stripe ile abonelik, kullanım limitleri ve plan zorlaması.

- P1 Organizasyon modeli: org tablosu + üyelik + roller; veriyi user_id yerine org_id'ye bağla (geri uyumlu migration).

- P1 Gözlemlenebilirlik: hata izleme (Sentry), ürün analitiği (PostHog/Plausible), uptime/status sayfası.

- P1 Tek hosting + CI/CD: Vercel veya Netlify'den birini seç (ikisi birden drift yaratıyor); otomatik test+deploy pipeline.

- P1 Nesne depolama: pdf_base64 ve detections_json'ı Postgres yerine Supabase Storage'a taşı (şişme + performans).

- P2 Yardım merkezi / dokümantasyon, durum sayfası, ürün içi onboarding turu.

- P2 Bildirim kanalları: SMS/WhatsApp/webhook entegrasyonu (şu an sadece e-posta).

# Bölüm 4 — Kurumsal Müşteri Gereksinimleri

- P0 Çoklu kullanıcı + RBAC: firma başına birden çok kullanıcı, rol bazlı erişim.

- P1 SSO/SAML & SCIM: kurumsal kimlik sağlayıcı entegrasyonu (Azure AD/Google Workspace).

- P1 Denetim günlüğü (audit log): kim neyi ne zaman gördü/değiştirdi — kurumsal uyum şartı.

- P1 DPA + alt-işleyen listesi + veri yerleşimi: sözleşmesel veri işleme taahhütleri.

- P1 SLA, çoklu saha/proje hiyerarşisi, dışa aktarma/API erişimi.

- P2 ISO 27001 / SOC 2 yol haritası, güvenlik beyaz raporu.

# Bölüm 5 — Güvenlik Denetimi

- P0 Çıkarım API'leri korumasız: /api/detect, /api/scan giriş kontrolü/rate-limit eksik; Modal URL hardcoded. Origin allowlist + oturum/anahtar + hız sınırı ekle.

- P1 CSP yok: sadece nosniff/X-Frame var; Content-Security-Policy ve Permissions-Policy eklenmeli (XSS yüzeyi).

- P1 Açık insert RLS: demo_requests ve chat_messages 'check(true)' → captcha/honeypot yoksa spam/abuse.

- P1 innerHTML kullanımı: dashboard/rapor istemci tarafında innerHTML ile render ediyor; kullanıcı verisi kaçışı (XSS) gözden geçirilmeli.

- P2 MFA/2FA yok; tek paylaşılan MIA_SCAN_TOKEN (okuyucu başına rotasyon yok).

- P2 Bağımlılıklar CDN'den sürüm-pinli ama SRI (integrity) yok.

# Bölüm 6 — Veri Gizliliği Denetimi

- P0 Kişisel veri işleme: çalışan görüntüleri KVKK kapsamında kişisel veri; yüz tanımlanıyorsa hassas. Açık rıza, aydınlatma metni, amaç sınırlaması gerekli.

- P0 Sınır ötesi aktarım: Roboflow/Modal ABD → KVKK aktarım kuralları + işleyen sözleşmeleri.

- P1 Saklama & silme: analiz/pdf süresiz saklanıyor; saklama süresi, otomatik silme ve 'hesabımı sil' akışı yok.

- P1 Yüz bulanıklaştırma seçeneği: gizlilik-öncelikli mod (yüz blur) kurumsal satışı kolaylaştırır.

- P1 Paylaşılan rapor (share_token): public rapor linki — token üretiminin kriptografik güçte olması ve süre/erişim sınırı gerekli.

# Bölüm 7 — Kimlik Doğrulama & Hesap Yönetimi Denetimi

- P1 Tek kullanıcılı: org/davet/rol yok; B2B için engel.

- P1 Bot koruması yok: kayıt/giriş/şifre formlarında captcha/turnstile yok → kötüye kullanım + e-posta maliyeti.

- P2 MFA, oturum cihaz yönetimi, parola politikası görünürlüğü (skor var, zorlama zayıf).

- Güçlü yön: e-posta doğrulama, şifre sıfırlama, oturum kalıcılığı ve doğrulama polling akışı çalışıyor.

# Bölüm 8 — AI Analiz Güvenilirliği Denetimi

- P0 Doğrulanmış metrik yok: kendi etiketli sahanızda precision/recall/mAP ölçülmeli (S1 harness hazır, çalıştırılmalı). Müşteriye sayı verilmeden iddia edilmemeli.

- P1 İki hat tutarsızlığı: Modal (tam video) ve Roboflow (≤10 kare örnekleme) farklı sonuç verebilir; tek tutarlı pipeline veya net ayrım gerekli.

- P1 Örnekleme kör noktası: ≤10 kare 'gerçek zamanlı' değil; kısa olaylar kaçar. Müşteriye sınır net anlatılmalı.

- P1 Demo sentetik veri: demo modu rastgele olay üretiyor — müşteri gerçek sanabilir; UI'da kalıcı 'DEMO' etiketi şart.

- P2 Model sürümleme, drift izleme, insan-onaylı (human-in-the-loop) inceleme akışı.

# Bölüm 9 — Güvenlik Raporu Kalitesi Denetimi

- P0 Sorumluluk reddi: raporda 'AI destekli ön değerlendirme; yasal İSG denetimi yerine geçmez' ibaresi olmalı.

- P1 Doğrulanabilirlik: benzersiz rapor ID'si, oluşturma zamanı, model sürümü ve değiştirilemezlik (hash) yok — uyum kullanımı için zayıf.

- P2 İmza/onay akışı, çoklu format (Excel), şablon özelleştirme, logo/firma markası.

- Güçlü yön: markalı PDF, risk dağılımı, olay tablosu, çok dilli — görsel kalite iyi.

# Bölüm 10 — Dashboard Kullanılabilirlik Denetimi

- Güçlü yön: demo veri banner'ı, veri yoksa grafik gizleme, dönem filtreleri, yeni birleşik tarama özeti.

- P1 İlk kullanım onboarding'i: checkpoint/işçi/QR kurulumu için rehber yok; boş durum yönlendirmesi zayıf.

- P2 Gerçek zamanlı güncelleme yok (manuel yenileme); bildirim merkezi yok.

- P2 Erişilebilirlik (a11y): kontrast/odak/ARIA tam denetlenmeli.

# Bölüm 11 — Web Sitesi Güven & İtibar Denetimi

- P0 Kanıtlanmamış iddialar: doğruluk/gerçek-zaman iddiaları kanıt olmadan → güven + yasal risk. Ölçülmüş metrik veya 'pilot aşaması' dili kullan.

- P1 Sosyal kanıt yok: müşteri logosu, vaka çalışması, referans, rakam yok.

- P1 Güven sayfaları: güvenlik/uyum sayfası (KVKK, veri işleme, ISO yol haritası), durum sayfası yok.

- P2 Blog/içerik, basın, ekip detay; canlı destek insanlı değil (chat sadece DB'ye yazıyor).

# Bölüm 12 — Dönüşüm Optimizasyonu Denetimi

- P0 Analitik yok: gtag/Plausible/PostHog yok → huni/dönüşüm ölçülemiyor.

- P1 Self-serve dönüşüm yok: fiyat CTA'ları demo-talep/iletişime gidiyor; deneme→ödeme akışı yok.

- P2 Onboarding e-posta dizisi, retargeting, A/B test, çıkış niyeti.

- Güçlü yön: hem self-serve demo (detector) hem satış formu (demo-talep) mevcut; net CTA'lar.

# Bölüm 13 — Üretime Hazırlık Skoru

Genel: 42 / 100

| Kategori | Skor | Not |
| --- | --- | --- |
| Çekirdek işlevsellik | 7/10 | Auth + AI + DB çalışıyor |
| Güvenlik | 4/10 | API koruması, CSP, captcha eksik |
| Veri gizliliği / uyum | 3/10 | DPA, rıza, saklama yok |
| AI güvenilirlik | 4/10 | Doğrulama yapılmadı |
| Kurumsal hazırlık | 2/10 | Org/rol/SSO yok |
| Faturalandırma / iş modeli | 1/10 | Ödeme altyapısı yok |
| Gözlemlenebilirlik / DevOps | 3/10 | Monitoring/CI yok |
| UX / güven / dönüşüm | 5/10 | İyi tasarım, kanıt+analitik eksik |
| Ölçeklenebilirlik | 4/10 | Free tier, base64 DB, tek bölge |

# Bölüm 14 — Öncelikli Yol Haritası

## Aşama 0 — İlk ödeme yapan müşteriden ÖNCE (P0, ~3–5 hafta)

- AI baseline'ı kendi sahanızda ölç (S1 harness) ve tüm doğruluk iddialarını ölçülmüş sayı veya 'pilot' diline çek.

- Tüm raporlara + siteye yasal sorumluluk reddi ekle.

- /api/detect, /api/scan, Modal endpoint'e origin allowlist + rate limit + oturum/anahtar koruması.

- Faturalandırma: iyzico/Stripe ile abonelik + plan zorlaması (en az tek plan canlı).

- KVKK: aydınlatma + açık rıza akışı, sınır ötesi aktarım taahhüdü, işleyen (Roboflow/Modal) DPA'ları.

- Üretim altyapısı: ücretli Supabase + Modal/ Roboflow planı, Modal URL'ini env'e taşı.

## Aşama 1 — İlk 10 müşteri için (P1, ~4–8 hafta)

- Organizasyon + roller (org_id'ye geçiş, davet, RBAC).

- Gözlemlenebilirlik: Sentry + PostHog/Plausible + uptime/status.

- Tek hosting + CI/CD + temel test paketi (mevcut eval testlerini pipeline'a bağla).

- Nesne depolama (Storage) + veri saklama/silme politikası + 'hesabımı sil'.

- CSP/Permissions-Policy, captcha (kayıt/giriş/formlar), innerHTML XSS gözden geçirme.

- Rapor doğrulanabilirliği (benzersiz ID, model sürümü, hash); demo modu kalıcı etiket.

- Güven: müşteri/pilot referansı, güvenlik sayfası, sosyal kanıt.

## Aşama 2 — Kurumsal & ölçek (P2, sonraki çeyrek)

- SSO/SAML + SCIM, denetim günlüğü, SLA.

- Self-serve onboarding turu, yardım merkezi, onboarding e-posta dizisi.

- MFA, SRI, yüz bulanıklaştırma modu, çoklu bildirim kanalı (SMS/WhatsApp/webhook).

- ISO 27001 / SOC 2 yol haritası, model drift izleme, human-in-the-loop inceleme.

Özet: MIA teknik olarak gerçek bir ürün iskeletine sahip. Gerçek müşteriye geçiş, yeni özellikten çok güven katmanıyla ilgili: doğrulanmış AI, yasal/gizlilik uyumu, faturalandırma, API koruması ve kurumsal hesap modeli. Aşama 0 tamamlanınca kontrollü pilotlarla (örn. Mostar) ilk ödeme yapan müşteriye geçilebilir.