MIA

3 Aylık Geliştirme Yol Haritası

Haziran – Ağustos 2026  •  Mostar feedback'i temel alınarak

# Strateji

Mostar görüşmesi MIA'yı sahaya göre paketlenebilen modüler bir tespit ürünü ailesine yönlendiriyor. Bu yol haritası, mevcut en güçlü yön olan kamera + AI tespitini önce olgunlaştırır, ardından düşük maliyetli RFID/QR katmanını pilotlar ve termal yaklaşımı fizibilite ile sınar. Önce kanıtlanmış değer, sonra yeni katmanlar.

# Faz yapısı

- Faz 1 (S1–S3) — Çekirdek: Kamera + AI'yi geçiş noktaları için ürün seviyesine taşı.

- Faz 2 (S4) — Genişleme: RFID/QR pasif takip modülünü pilot sahada dene.

- Faz 3 (S5) — Doğrulama: Termal PoC ile belirsizliği çöz, go/no-go.

- Faz 4 (S6) — Birleştirme: Tek panel + modüler paketleme ve fiyatlandırma.

# Sprint planı (2 haftalık)

| Sprint | Tarih | Odak & çıktılar |
| --- | --- | --- |
| S1 | 3–16 Haz | Kamera+AI olgunlaştırma: geçiş noktası tespit pipeline iyileştirme, değerlendirme veri seti, baseline doğruluk ölçümü. |
| S2 | 17–30 Haz | Giriş/çıkış tespiti: baret-yelek doğrulama doğruluğunu artır, olay (event) + alarm sistemi, false-positive azaltma. |
| S3 | 1–14 Tem | Panel/dashboard: olayların tek ekranda izlenmesi, ihlal raporları, müşteri bazlı görünüm. |
| S4 | 15–28 Tem | RFID/QR pasif takip modülü: pilot saha mimarisi, backend entegrasyon, kişi-ekipman eşleştirme. |
| S5 | 29 Tem–11 Ağu | Termal PoC: fizibilite testi, baret/yelek tespit doğruluk ölçümü, git/no-go kararı. |
| S6 | 12–25 Ağu | Entegrasyon + paketleme: çok kaynaklı veriyi tek panelde birleştir, modüler satış paketleri & fiyat segmentasyonu. |

# Başarı metrikleri

| Alan | Hedef metrik |
| --- | --- |
| Kamera baret/yelek tespiti | mAP / precision ≥ %90, false-positive < %5 |
| Olay → alarm gecikmesi | < 3 sn |
| RFID/QR pilot | ≥ 1 sahada canlı, eşleştirme doğruluğu ≥ %95 |
| Termal PoC | Net go/no-go kararı + ölçülmüş doğruluk |

# Riskler

- Veri yetersizliği: Model olgunlaştırma için etiketli saha verisi gerekebilir — S1'de veri seti önceliklendirilmeli.

- Termal belirsizliği: S5 PoC sonucu olumsuzsa termal katman roadmap'ten düşülür; plan buna esnek.

- Entegrasyon yükü: Çok kaynaklı veri tek panelde — S6 backend işini hafife almayın.

# Hemen başlanacaklar (S1)

- Mevcut PPE tespit pipeline'ının geçiş noktası senaryosunda baseline doğruluğunu ölç.

- Değerlendirme veri seti topla/etiketle (koğuş, saha girişi, yemekhane).

- Olay (event) veri modelini tasarla — sonraki alarm & panel sprintlerinin temeli.